**รายงาน**

**ผลการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตำบลโพนค้อ**

**อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ**

1. **สรุปผลการรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อเป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และแผนชุมชนตำบลโพนค้อ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข
3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
4. การพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
5. การพัฒนา และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
6. การพัฒนา และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล

**ด้านนโยบาย**

**๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา**

๑.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่างๆ

๑.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าโดยการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถด้านต่างๆ ระดับตำบลสู่ระดับจังหวัด

1.6 ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมเผ่าเยอ โดยเชื่อมต่อทุกพื้นที่ทั้งใน จังหวัดและนอกจังหวัด

1.7 ส่งเสริมงานประเพณีหลักของตำบลให้ยั่งยืน เช่น งานลอยกระทง งานประเพณีเผ่าเยอ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและการสร้างสรรค์ร่วมกัน

1.8 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา ทุกระดับ

1.9 ส่งเสริมสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

**๒.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ**

๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒.๔ ส่งเสริมงานอาชีพเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน อย่างมีคุณภาพ

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลาง เพี่อการสร้างรายได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนของเกษตรกร

2.6 ส่งเสริมให้มีตลาดนัดไก่ชน ไก่พื้นเมือง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร

2.7 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตร เช่น ผักปลอดสารพิษ พืชอาหารอินทรีย์

2.8 ส่งเสริมงานอาชีพ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มแส่วผ้า กลุ่มงานทอผ้าไหมให้ครบวงจรทั้งกระบวนการผลิต และการส่งเสริมการตลาด

**๓.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุกถนน คสล. หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๓.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง หนองน้ำสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๓.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.4 ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

๓.5 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน

๓.6 ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้ทั่วถึงตามจุดอับ จุดเสี่ยงทุกพื้นที่

3.7 ดำเนินการด้านหอกระจายข่าวและงานข่าวอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้ประชาชนได้รับทราบ

3.8 ดำเนินการให้บริการรถฉุกเฉิน รถน้ำ ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างทันท่วงที

3.9 ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลโพนค้อ

**๔.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม**

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

๔.๔ จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๕ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน อปพร. กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และ อื่น ๆ

๔.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

**๕.นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

๕.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลโพนค้อ สู่วิถีตำบลสะอาด ร่มรื่นให้น่าอยู่ ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**๖.นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

๖.๓ สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ

๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๖.๖ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

**2.3 รายงานยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา เทียบกับจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ อปท. | จำนวนโครงการ | | |
| จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา  ปี 2566 | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ (แผนการดำเนินงาน)  ปี 2566 | ร้อยละ |
| 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 251 | 36 | 14.34 |
| 2. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและการจัดการ ด้านสาธารณสุข | 30 | 3 | 10.00 |
| 3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน | 23 | 4 | 17.35 |
| 4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | 66 | 11 | 16.67 |
| 5. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนความมั่นคงและ ความปลอดภัยในชีวิต | 39 | 12 | 30.77 |
| 6. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 11 | 7 | 63.34 |
| 7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล | 18 | 7 | 38.89 |
| **รวม** | **438** | **80** | **18.26** |

**2.4 จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมา*ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | |  |
| *ลำดับ* | *ชื่อโครงการ* | *หน่วยงาน*  *ทีรับผิดชอบ* | *จำนวนงบประมาณ* | *แหล่งที่มาของงบประมาณ* |
| *1* | *โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ เส้นโนนระเว* | *กองช่าง* | *838,000.00* | *อุดหนุนเฉพาะกิจ* |
| *2* | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นบ้านโพนค้อ-หนองหว้า หมู่ 1* | *กองช่าง* | *213,094.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| *3* | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นข้างโนนโพธิ์ - ทุ่งนา หมู่ที่ 1* | *กองช่าง* | *522,344.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| *4* | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นประปา ม.3 ไป ต.จาน* | *กองช่าง* | *266,928.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| *5* | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นกลางบ้าน หมู่ 4 เชื่อมตำบลทุ่ม* | *กองช่าง* | *116,019.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| *6* | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/เพื่อการอยู่อาศัย/การเกษตร เส้นบ้านโนน ม.5 ไป*  *ที่สาธารณะหนองแสง* | *กองช่าง* | *305,209.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| *7* | *โครงการตำบลโพนค้อน่าอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมีสุข (Big Cleaning Day)* | *สำนักปลัด* | *20,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| *8* | *โครงการรักษ์ป่า ดิน น้ำ* | *สำนักปลัด* | *10,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| ***ลำดับ*** | ***ชื่อโครงการ*** | ***หน่วยงาน***  ***ทีรับผิดชอบ*** | ***จำนวนงบประมาณ*** | ***แหล่งที่มาของงบประมาณ*** |
| *9* | *โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี* | *สำนักปลัด* | *20,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| *10* | *โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านยานาง - ตำบลจาน* | *กองช่าง* | *2,346,000.00* | *อุดหนุนเฉพาะกิจ* |
|  | ***ยุทธศาสาตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข*** |  |  |  |
| 1 | *โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า* | *สำนักปลัด* | *30,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 2 | *โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ฯ 2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ 4. โครงการปรับปรุงภาวะภชนาการและสุขภาพเด็กฯ 5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ 6. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ 7. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ฯ 8. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ 9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ 10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย ฯ 11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one ฯ* | *สำนักปลัด* | *120,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 3 | *โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่* | *สำนักปลัด* | *30,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| ***ลำดับ*** | ***ชื่อโครงการ*** | ***หน่วยงาน***  ***ทีรับผิดชอบ*** | ***จำนวนงบประมาณ*** | ***แหล่งที่มาของงบประมาณ*** |
|  | ***ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน*** |  |  |  |
| 1 | *โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโพนค้อ* | *สำนักปลัด* | *20,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 2 | *โครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส* | *สำนักปลัด* | *30,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 3 | *โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่* | *สำนักปลัด* | *30,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 4 | *โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า* | *สำนักปลัด* | *30,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
|  | ***ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย*** | |  |  |
| 1 | *โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*  *อำเภอเมืองศรีสะเกษ* | *สำนักปลัด* | *20,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 2 | *โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม* | *กองการศึกษาฯ* | *36,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 3 | *โครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ* | *กองการศึกษาฯ* | *50,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 4 | *โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน* | *กองการศึกษาฯ* | *588,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 5 | *โครงการอาหารเสริม (นม)* | *กองการศึกษาฯ* | *335,335.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 6 | *โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ* | *กองการศึกษาฯ* | *265,565.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| **ลำดับ** | ***ชื่อโครงการ*** | ***หน่วยงาน***  ***ทีรับผิดชอบ*** | ***จำนวนงบประมาณ*** | ***แหล่งที่มาของงบประมาณ*** |
| 7 | *โครงการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ* | *กองการศึกษาฯ* | *20,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 8 | *โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม* | *กองการศึกษาฯ* | *30,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 9 | *โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน* | *กองการศึกษาฯ* | *40,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 10 | *โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ต้านยาเสพติด* | *กองการศึกษาฯ* | *140,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 11 | *โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง* | *กองการศึกษาฯ* | *20,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
|  | ***ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต*** | |  |  |
| 1 | *โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)* | *สำนักปลัด* | *10,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 2 | *โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ* | *สำนักปลัด* | *15,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 3 | *โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด*  *จังหวัดศรีสะเกษ* | *สำนักปลัด* | *5,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 4 | *โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยและอุทกภัย* | *สำนักปลัด* | *100,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 5 | *โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน* | *สำนักปลัด* | *50,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| ***ลำดับ*** | ***ชื่อโครงการ*** | ***หน่วยงาน***  ***ทีรับผิดชอบ*** | ***จำนวนงบประมาณ*** | ***แหล่งที่มาของงบประมาณ*** |
|  | ***ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น*** |  |  |  |
| 1 | โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา | กองการศึกษาฯ | 5,000 | *ข้อบัญญัติ* |
| 2 | โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา | กองการศึกษาฯ | 5,000 | *ข้อบัญญัติ* |
| 3 | โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | กองการศึกษาฯ | 5,000 | *ข้อบัญญัติ* |
| 4 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ | กองการศึกษาฯ | 70,000 | *ข้อบัญญัติ* |
| 5 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | กองการศึกษาฯ | 150,000 | *ข้อบัญญัติ* |
| 6 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าเยอ | กองการศึกษาฯ | 120,000 | *ข้อบัญญัติ* |
| 7 | โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด *(*งานเทศกาลสี่เผ่าไทย ศรีสะเกษและงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ) | สำนักปลัด | 15,000 | *ข้อบัญญัติ* |
| ***ลำดับ*** | ***ชื่อโครงการ*** | ***หน่วยงาน***  ***ทีรับผิดชอบ*** | ***จำนวนงบประมาณ*** | ***แหล่งที่มาของงบประมาณ*** |
|  | ***ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล*** | |  |  |
| 1 | *โครงการเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ผู้*  *มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น* | *สำนักปลัด* | *1,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 2 | *โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ* | *สำนักปลัด* | *14,700.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 3 | *โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง* | *สำนักปลัด* | *10,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 4 | *โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี* | *สำนักปลัด* | *10,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 5 | *โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว* | *สำนักปลัด* | *20,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 6 | *โครงการวันท้องถิ่นไทย* | *สำนักปลัด* | *5,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |
| 7 | *โครงการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการบรูณาการท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการและศึกษาดูงานนอกสถานที่* | *สำนักปลัด* | *230,000.00* | *ข้อบัญญัติ* |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | โครงการที่เลื่อน  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างการ  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ | | รวม | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 33 | 54.09 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23.09 | 36 | 45 |
| 2. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและการจัดการด้านสาธารณสุข | 2 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.69 | 3 | 3.75 |
| 3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อยกระดับ รายได้ของประชาชน | 3 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.69 | 4 | 5 |
| 4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสาร ที่ทันสมัย | 9 | 14.75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15.38 | 11 | 13.75 |
| 5. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิต | 5 | 8.20 | - | - | - | - | 6 | 100 | 1 | 7.69 | 12 | 15 |
| 6. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 9.84 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.69 | 7 | 8.75 |
| 7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล | 3 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | 4 | 30.77 | 7 | 8.75 |
| **รวม** | **61** | **100** | - | - | - | - | **6** | **100** | **13** | **100** | **80** | **100** |

**รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ อปท. | งบปกติ  (ตามข้อบัญญัติ) | | เงินสะสม | | เงินทุนสำรองเงินสะสม | | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | | รวม | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑,๔๗๓,๕๙๔ | 35.77 | 1,413,000 | 100 | 8,175,400 | 89.06 | 3,184,000 | 100 | 14,245,994 | 79.61 |
| 2. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการ ด้านสาธารณสุข | ๑๘๐,๐๐๐ | 4.37 | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 1.01 |
| 3. การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ ของประชาชน | ๑๑๐,๐๐๐ | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 0.60 |
| 4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย | 1,584,900 | 38.48 | - | - | - | - | - | - | 1,584,900 | 8.86 |
| 5. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต | ๑๘๐,๐๐๐ | 4.37 | - | - | 1,004,000 | 10.94 | - | - | 1,184,000 | 6.62 |
| 6. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 300,000 | 7.28 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 1.68 |
| 7. พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารและการบริการ ประชาชนสู่ธรรมาภิบาล | 290,700 | 7.06 | - | - | - | - | - | - | 290,700 | 1.62 |
| **รวม** | **๔,๑๑๙,๑๙๔** | **100** | **1,413,000** | **100** | **9,179,400** | **100** | **3,184,000** | **100** | **17,895,594** | **100** |

**รายงานสรุปจำนวนงบประมาณเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| **ยุทธศาสาตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | |
| 1 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่* 1 | 496,000 | 🗸 |  |  |  | 492,500 | 3,500 | กองช่าง |
| 2 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่* 1 *แยกประไพ* | 496,000 | 🗸 |  |  |  | 492,500 | 3,500 | กองช่าง |
| 3 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโนนโพธิ์ - ทุ่งนา หมู่ที่* 1 | 421,000 | 🗸 |  |  |  | 419,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 4 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสุราณี - กาญจนา ถึงไชย หมู่ที่* 1 | 496,000 | 🗸 |  |  |  | 492,500 | 3,500 | กองช่าง |
| 5 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสำราญคุณมะโคตร เชื่อมคลอง อิสานเขียว โนนขี้เหล็ก หมู่ที่* 2 | 374,000 | 🗸 |  |  |  | 372,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 6 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นภูเชื่อมศาลาประชาคม หมู่ ที่* 2 | 39,400 | 🗸 |  |  |  | 39,400 | - | กองช่าง |
| 7 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น แยกสวนธรรมมณีย์รินทร์ - วิสิทธิ์สุวรรณเสาร์ หมู่* 6 | 490,000 | 🗸 |  |  |  | 485,000 | 5,000 | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| **ยุทธศาสาตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | |
| 8 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นปัดชารักชาติ - ทองวัน ศรีจันทร์ หมู่* 6 | 490,000 | 🗸 |  |  |  | 487,500 | 2,500 | กองช่าง |
| 9 | *โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นมายด์ รีสอร์ท หมู่ที่* 1 | 66,000 | 🗸 |  |  |  | 65,340 | 660 | กองช่าง |
| 10 | *โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นหนองแสงเชื่อมหนองปลาแดก หมู่ที่* 5 | 269,000 |  |  |  | 🗸 | - | 269,000 | กองช่าง |
| 11 | *โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นสมศักดิ์ จันชนะ - ไพรีสุวรรณเสาร์ หมู่ที่* 6 | 178,000 |  |  |  | 🗸 | - | 178,000 | กองช่าง |
| 12 | *โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นข้างสถานีอนามัยเก่า ม.*4 | 426,000 | 🗸 |  |  |  | 422,600 | 3,400 | กองช่าง |
| 13 | *โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับเส้นโนนระเว* | 838,000 | 🗸 |  |  |  | 750,000 | 88,000 | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| **ยุทธศาสาตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | |
| 14 | *โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นถนนวันลูกเสือ หมู่ที่* 1 | 618,000 | 🗸 |  |  |  | 522,188.88 | 95,811.12 | กองช่าง |
| 15 | *โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นบุญเลิง - แก้ว หมู่ที่* 3 | 86,000 | 🗸 |  |  |  | 85,000 | 1,000 | กองช่าง |
| 16 | *โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นกลางบ้าน บ้านโนน หมู่ที่* 5 | 551,000 | 🗸 |  |  |  | 473,800 | 77,200 | กองช่าง |
| 17 | *โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเปลี่ยนท่อ* PE *หมู่* 3 | 499,000 | 🗸 |  |  |  | 495,000 | 4,000 | กองช่าง |
| 18 | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นบ้านโพนค้อ-หนองหว้า หมู่* 1 | 213,094 | 🗸 |  |  |  | 202,590.24 | 10,503.76 | กองช่าง |
| 19 | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นข้างโนนโพธิ์ - ทุ่งนา หมู่ที่* 1 | 522,344 | 🗸 |  |  |  | 466,299.05 | 56,044.95 | กองช่าง |
| 20 | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นประปา ม.*3 *ไป ต.จาน* | 266,928 | 🗸 |  |  |  | 252,473.05 | 14,454.95 | กองช่าง |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| **ยุทธศาสาตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | |
| 21 | *โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นกลางบ้าน หมู่ 4 เชื่อมตำบลทุ่ม* | 116,019 | 🗸 |  |  |  | 108,261.33 | 7,757.67 | กองช่าง |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/เพื่อการอยู่อาศัย/การเกษตร เส้นบ้านโนน ม.5 ไปที่สาธารณะหนองแสง | 305,209 | 🗸 |  |  |  | 293,473.13 | 11,735.87 | กองช่าง |
| 23 | โครงการตำบลโพนค้อน่าอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมีสุข (Big Cleaning Day) | 20,000 | 🗸 |  |  |  | 14,625 | 5,375 | สำนักปลัด |
| 24 | โครงการรักษ์ป่า ดิน น้ำ | 10,000 | 🗸 |  |  |  | 450 | 9,550 | สำนักปลัด |
| 25 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000 |  |  |  | 🗸 | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านยานาง - ตำบลจาน | 2,346,000 | 🗸 |  |  |  | 1,476,000 | 870,000 | กองช่าง |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| **ยุทธศาสาตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | |
| 27 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น โพนค้อ – ทุ่มแยกสวนธรรมมณีย์ รินทร์ หนองหัวเสือ หมู่* 6 | 490,000 | 🗸 |  |  |  | 485,000 | 5,000 | กองช่าง |
| 28 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนองน้ำสาธารณะ ม.*3 *เชื่อมจรัส แก้วมณีย์ หมู่* 3 | 496,000 | 🗸 |  |  |  | 491,100 | 4,900 | กองช่าง |
| 29 | *โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นสี่แยกทิศเหนือวัด โพนค้อ - ไปชุมชนโนนระเว หมู่ที่* 1 | 497,000 | 🗸 |  |  |  | 495,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 30 | *โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นสามแยก หมู่ที่* 4 *- เชื่อมหมู่* 6 *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพนค้อ* | 192,000 | 🗸 |  |  |  | 189,400 | 2,600 | กองช่าง |
| 31 | *โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นไพศาล ปานจันดี หมู่* 1 | 175,000 | 🗸 |  |  |  | 172,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองตาเน็ต เชื่อมจันทร์สมร หมู่ที่ 3 | 304,000 | 🗸 |  |  |  | 300,900 | 3,100 | กองช่าง |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| **ยุทธศาสาตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | |
| 33 | *โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นคุ้มตะวันตก บ้านโพนค้อ หมู่ที่* 1 | 457,000 | 🗸 |  |  |  | 455,500 | 1,500 | กองช่าง |
| 34 | *โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสมสมัย-หนองสองห้อง หมู่ที่* 1 | 490,000 | 🗸 |  |  |  | 487,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 35 | *โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นโพนค้อ - ลุมพุก* | 492,000 | 🗸 |  |  |  | 487,300 | 4,700 | กองช่าง |
| 36 | *โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในชุมชน* | 18,040 | 🗸 |  |  |  | 18,040 | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| **ยุทธศาสาตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข** | | | | | | | | | |
| 1 | *โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า* | 30,000 | 🗸 |  |  |  | 27,198 | 2,802 | สำนักปลัด |
| 2 | *โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ฯ 2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ 4. โครงการปรับปรุงภาวะภชนาการและสุขภาพเด็กฯ 5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ 6. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ 7. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ฯ 8. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ 9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ 10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย ฯ 11.โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one ฯ* | 120,000 | 🗸 |  |  |  | 120,000 | - | สำนักปลัด |
| 3 | *โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่* | 30,000 |  |  |  | 🗸 | - | 30,000 | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่* 3  *การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน*** | | | | | | | | | |
| *1* | *โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโพนค้อ* | 20,000 | 🗸 |  |  |  | 10,590 | 9,410 | สำนักปลัด |
| *2* | *โครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส* | 30,000 | 🗸 |  |  |  | 19,500 | 10,500 | สำนักปลัด |
| *3* | *โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่* | 30,000 |  |  |  | 🗸 | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| *4* | *โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพทอผ้า* | 30,000 | 🗸 |  |  |  | 16,560 | 13,440 | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย*** | | | | | | | | | |
| 1 | *โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*  *อำเภอเมืองศรีสะเกษ* | 20,000 | 🗸 |  |  |  | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 2 | *โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง* 5 *ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม* | 36,000 |  |  |  | 🗸 | - | 36,000 | กองการศึกษาฯ |
| 3 | *โครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ* | 50,000 | 🗸 |  |  |  | 49,663 | 337 | กองการศึกษาฯ |
| 4 | *โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน* | 588,000 | 🗸 |  |  |  | 565,200 | 22,800 | กองการศึกษาฯ |
| 5 | *โครงการอาหารเสริม (นม)* | 335,335 | 🗸 |  |  |  | 296,520.18 | 38,814.82 | กองการศึกษาฯ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย*** | | | | | | | | | |
| 6 | *โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ* | 265,565  *โอนเพิ่ม* ***106,394*** | 🗸 |  |  |  | 327,927 | 44,032 | กองการศึกษาฯ |
| 7 | *โครงการเข้าค่ายอบรมภาษา อังกฤษ* | 20,000 | 🗸 |  |  |  | 20,000 | - | กองการศึกษาฯ |
| 8 | *โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม* | 30,000 | 🗸 |  |  |  | 30,000 | - | กองการศึกษาฯ |
| 9 | *โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน* | 40,000 | 🗸 |  |  |  | 40,000 | - | กองการศึกษาฯ |
| 10 | *โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ต้านยาเสพติด* | 140,000  *โอนเพิ่ม* ***100,000***  *โอนลด* ***10,700*** | 🗸 |  |  |  | 223,500 | 5,800 | กองการศึกษาฯ |
| 11 | *โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง* | *20,000* |  |  |  | 🗸 | - | *20,000* | กองการศึกษาฯ |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต*** | | | | | | | | | |
| 1 | *โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.* 2566 - 2570) | 10,000 | 🗸 |  |  |  | 8,760 | 1,240 | สำนักปลัด |
| 2 | *โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ* | 15,000 | 🗸 |  |  |  | 15,000 | - | สำนักปลัด |
| 3 | *โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด*  *จังหวัดศรีสะเกษ* | 5,000 | 🗸 |  |  |  | 5,000 | - | สำนักปลัด |
| 4 | *โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยและอุทกภัย* | 100,000 | 🗸 |  |  |  | 5,068 | *94,932* | สำนักปลัด |
| 5 | *โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน* (*อปพร.) และฝึกทบทวน* | 50,000 |  |  |  | 🗸 | - | 50,000 | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต*** | | | | | | | | | |
| 6 | *โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด* CCTV *บ้านโพนค้อ หมู่ที่* 1 | 307,000 |  | กันเงินเบิกเหลื่อมปี | 🗸 |  | - | 307,000 | สำนักปลัด |
| 7 | *โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด* CCTV *บ้านโพนค้อ หมู่ที่* 2 | 149,000 |  | กันเงินเบิกเหลื่อมปี | 🗸 |  | - | 149,000 | สำนักปลัด |
| 8 | *โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด* CCTV *บ้านย่านาง หมู่ที่* 3 | 131,000 |  | กันเงินเบิกเหลื่อมปี ข้ามปี | 🗸 |  | - | 131,000 | สำนักปลัด |
| 9 | *โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด* CCTV *บ้านกลาง หมู่ที่* 4 | 128,000 |  | กันเงินเบิกเหลื่อมปี ข้ามปี | 🗸 |  | - | 128,000 | สำนักปลัด |
| 10 | *โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด* CCTV *บ้านโนน หมู่ที่* 5 | 137,000 |  | กันเงินเบิกเหลื่อมปี ข้ามปี | 🗸 |  | - | 137,000 | สำนักปลัด |
| 11 | *โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด* CCTV *บ้านตะวันออก หมู่ที่* 6 | 152,000 |  | กันเงินเบิกเหลื่อมปี ข้ามปี | 🗸 |  | - | 152,000 | สำนักปลัด |
| 12 | *โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)* | 12,000 | 🗸 |  |  |  | 12,000 | - | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่* 6 *การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น*** | | | | | | | | | |
| *1* | *โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา* | 5,000 |  |  |  | 🗸 | - | 5,000 | กองการศึกษาฯ |
| *2* | *โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา* | 5,000 | 🗸 |  |  |  | 5,000 | - | กองการศึกษาฯ |
| *3* | *โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา* | 5,000 | 🗸 |  |  |  | 5,000 | - | กองการศึกษาฯ |
| *4* | *โครงการจัดงานสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ* | 70,000  *โอนเพิ่ม* 30,000 *โอนลด 31,500* | 🗸 |  |  |  | 98,500 | - | กองการศึกษาฯ |
| *5* | *โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง* | 150,000  *โอนลด 9,500* | 🗸 |  |  |  | 139,795 | 705 | กองการศึกษาฯ |
| *6* | *โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าเยอ* | 120,000  *โอนเพิ่ม 40,000* | 🗸 |  |  |  | 120,000 | - | กองการศึกษาฯ |
| *7* | *โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลสี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ)* | 15,000 | 🗸 |  |  |  | 15,000 | - | กองการศึกษาฯ |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่* 7  *การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล*** | | | | | | | | | |
| *1* | *โครงการเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์ การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น* | 1,000 |  |  |  | 🗸 | - | 1,000 | สำนักปลัด |
| *2* | *โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงาน จ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลโพนค้อ* | 14,700 | 🗸 |  |  |  | 8,560 | 6,140 | สำนักปลัด |
| *3* | *โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง* | 10,000 | 🗸 |  |  |  | 7,500 | 2,500 | สำนักปลัด |
| *4* | *โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี* | 10,000 |  |  |  | 🗸 | - | 10,000 | สำนักปลัด |
| *5* | *โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว* | 20,000 |  |  |  | 🗸 | - | 20,000 | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ***ยุทธศาสตร์ที่* 7  *การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล*** | | | | | | | | | |
| *6* | *โครงการวันท้องถิ่นไทย* | 5,000 |  |  |  | 🗸 | - | 5,000 | สำนักปลัด |
| *7* | *โครงการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการบรูณาการท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการและศึกษาดูงานนอกสถานที่* | 230,000 | 🗸 |  |  |  | 225,150 | 4,850 | สำนักปลัด |

**สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**( ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 )**

**การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปดังนี้**

**โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน จำนวน 80 โครงการ**

**รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ 12 เดือน) จำนวน 80 โครงการ**

**ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ**

**อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ**

**ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 61 โครงการ**

**ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ**

**ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

--------------------------------

**ปัญหา / อุปสรรค**

1. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ 13 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินการโครงการให้ทันในห่วงงบประมาณ

2. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การ

ทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

**ข้อเสนอแนะ**

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

3. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

5. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

6. การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานราชการ ควรสนับสนุนให้ทันต่อการดำเนินโครงการหรือก่อนไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์สุงสุด

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ภาคผนวก**

**ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

****

****

****

****